## Slide 1
我们毕业啦
其实是答辩的标题地方/mj
大城小事
分院综合信息咨询管理平台
小组
组长
G17
奕吉
成员
陈妍蓝，靳泽旭

## Slide 2
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
目录

## Slide 3
灵感来源
Because of 不爽.

## Slide 4
1
团学联、党员之家、校职、计算学院公众号等各种分院或官方或非官方组织微信公众号过于繁杂，还有计算学院的官方微博关注量少得可怜。
计算官网等官方网站总容易被人遗忘导致错过很多竞赛考试报名项目申报的信息
2
分院悲剧的二课分白卡系统每周都要去官网下载各种word在无数人的表格中寻找自己的名字
3
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工

## Slide 5
项目说明

## Slide 6
A
B
D
安卓APP
信息平台
面向全院师生
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
C
报名平台

## Slide 7
项目计划

## Slide 8
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
文件
编号 | 名称 | 形式 | 介质
1 | 《项目可行性报告》 | 文档 | 电子
2 | 《项目管理计划》 | 文档 | 电子
4 | 《需求开发计划》 | 文档 | 电子
5 | 《软件需求规格说明书》 | 文档 | 电子
6 | 《系统设计计划》 | 文档 | 电子
7 | 《编码与系统实现计划》 | 文档 | 电子
8 | 《培训计划》 | 文档 | 电子
9 | 《系统维护计划》 | 文档 | 电子
10 | 项目总结报告 | 文档 | 电子

## Slide 9
移交的产品
1
最终的软件对象：源程序，可执行程序，安装软件，安装源程序文件，配置文件等。
需提交的用户文档：需求规格说明书，帮助手册，每种文档的内容和名称等。
2
应当提供的服务：提供安装、运行、支持等服务。
3
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工

## Slide 10
过程模型与计划表
关键时间 | 任务 | 要求
第一、二周 | 完成和完善可行性分析报告 | 电子版交给组长，由组长汇总报告，检查并提交
第三周 | 完成项目管理计划书初稿 | 电子版交给组长，由组长汇总报告，检查并提交
第四周 | 完成需求说明初稿 | 电子版交给组长，由组长汇总报告，检查并提交
第五周、六周 | 完成完善系统设计报告 | 电子版交给组长，由组长汇总报告，检查并提交
第七、八周 | 完成系统设计（包括总体设计和详细设计） | 小组人员共同对总体设计和概要设计的一些算法进行探讨。
第九，十周，十一周 | 软件的编码实现 | 开始具体的程序编写工作，分别实现各个模块功能
第十二、十三周 | 测试编写好的系统 | 记录测试过程中出现的问题，并记录下来，写成文档。
第十四周 | 软件交付 | 上交完成后的软件，帮助文档，配置文件。
第十五周 | 维护 | 根据需求和环境变化，对应用程序进行全部和部分修改。
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工

## Slide 11
小组人员分工
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
职责 | 职责描述 | 人员
Java程序员 | 熟悉java的编程和Android Studio的操作平台 | 奕吉，靳泽旭
数据库设计员 | 熟悉SQL语句，熟练使用SQL Sever 2005 | 奕吉
文档维护员 | 熟悉使用Word及Powerpoint | 陈妍蓝
美工设计 | 熟练地应用Potoshop，flash | 陈妍蓝
软件测试员 | 能有耐心，熟练地使用开发工具的debug工具 | 靳泽旭
需求分析员 | 整理需求分析并以撰写需求分析分析文档 | 陈妍蓝，靳泽旭
总结人员 | 负责最后的收尾工作并撰写总结文档 | 奕吉
会议记录员 | 每次记录会议的内容 | 陈妍蓝
软件配置工具 | 能使用Git配置管理工具来进行跟踪和控制活动 | 陈妍蓝，奕吉，靳泽旭

## Slide 12
组织分解结构图
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工

## Slide 13
成本管理
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
任务 | 预期天数 | 工时
可行性分析的报告与PPT制作 | 7 | 2
项目管理计划 | 7 | 1.5
编写程序 | 14 | 4
软件工程导论的辅助网站（学堂在线） | 一学期 | 1
Android Studio平台的学习 | 学期中的每周末 | 3
需求分析 | 12 | 2
软件配置管理 | 14 | 2.5
系统设计 | 14 | 2
需求规格说明书 | 7 | 1.5
面向对象分析，PPT，word后期修改 | 10 | 2
小组会议 | 学期中的周末 | 3
UI设计，美工美化 | 7 | 2

## Slide 14
风险预估
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
风险类型 | 存在风险 | 规避方法
进度风险 | 由于时间紧张导致项目最后无法按期完成 | 充分考虑各种潜在因素，适当留有余地；任务分解要详细，便于考核；在执行过程中，应该强调项目按照进度执行的重要项，再考虑任何问题时，都要经保持进度作为先决条件；同时，合理利用赶工期及快速跟进等方法，充分利用资源
技术风险 | 开发软件结构体系存在问题，使完成的软件产品未能实现项目预定目标 | 提前制定好两周的学习计划，要学习掌握好代码上的技术重点，减少系统中的bug
质量风险 | 质量不符合用户要求 | 能经常的和用户交流，不断地审计并改进用户对软件的需求
人力资源风险 | 组员成员因意外无法参加设计 | 组长协调好人员之间的分工，一旦发生，要及时制定计划，以防止软件系统的延期交付。

## Slide 15
支持条件
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
操作系统 | Microsoft Windows 10,Microsoft Windows 8,安卓手机端
开发环境 | Android Studio
办公软件 | Microsoft Office
计算机系统支持：

## Slide 16
计划要点
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
开发人员培训：
由于编程人员的专业水平不高，因此在详细设计前自学培训，包括SQL Sever数据库、 面向对象开发、Android Studio学习等。
测试计划：
本小组成员依次对每个功能进行测试，再交于组外人员测试。
质量保证计划：
质量方针：
质量目标：
通过严格和规范的过程管理、文档化的流程开发，提高生产效率，为客户提供稳定、易用和符合要求的产品系列。
为客户提供稳定、易用和符合要求的产品系列。

## Slide 17
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
A
B
《质量管理体系标准》（GB/T 19001-2000），2000-12-18，国家质量监督局；
《计算机软件产品开发文档编辑制指南》(GB/T 8567-88),1988-7-1，国际质量技术监督局；
C
《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T 12504-1990 ), 1990-11-15， 国家质量技术监督局；
标
准
与
规
范

## Slide 18
控制和实施阶段：
在杨枨老师的指导下，通过对项目进行修改及评审，来控制项目范围。范围变更通常牵涉到人员、费用、进度、风险和质量等多个方面，所有的变更都要求对 这些方面的考虑和权衡，对于引起这些方面明显的变动，需要更改这些方面的设计，并且进行相关的记录，从而将项目放在可控范围内。
概念和计划阶段：
在需求描述阶段，由杨枨老师把项目所要求进行开发和设计的内容清楚理解并描述为文档，发布给项目小组，最终的正式范围说明由通过对杨枨老师的访谈来确认，并作为后续工作的依据。
收尾阶段：
产品最后的验收依据是在最后期限前提交《项目总结报告》，并得到用户对产品的认可，即通过杨枨老及其他各位组长组成的评审的答辩与评价，提交经验总结。
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
论文总结
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
管理实现计划

## Slide 19
功能介绍

## Slide 20
大城小事
计算官网
各种报名
微博
公众号
通过这个APP来更快更准确的了解计算分院中发生的大大小小的事和提供活动的报名渠道。
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
论文总结
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
二课申请

## Slide 21
功能图（待改善）：
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
论文总结
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工

## Slide 22
可行分析

## Slide 23
技术可行性分析：
该系统实现需要采用的技术有JAVA语言,Android Studio,Axure RP PRO,LoadRunner等等。所需要的技术在之前的学习中已经有过接触，可行性较高。我们将在Android Studio的IDE下，通过MySQL的软件，SDK软件开发工具包用java语言编写出以C/S为框架的手机端上的简易校园新闻APP。本软件是一个基于Android系统，现有技术相对成熟，通过自主学习及课堂知识可以实现。同时开发期限较为宽裕，预计可以在期限内完成开发任务。
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
论文总结
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
三方面
可行性分析

## Slide 24
操作可行性分析：
现在学生基本上都人手一部手机，而我们的操作界面将被设计成大众型，极易上手，界面简洁明了，能让学生有良好的视觉效果。
经济可行性分析：
该系统的开发成本为我们小组3人课程要求必做，学习在网上或书本上学习，软件下载可以从网上找到。所以开发成本基本为0，所以该APP开发成功后的所得即为经济效益。
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
论文总结
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
三方面
可行性分析

## Slide 25
对设备的影响：
仅仅需要一台安卓手机，并且电脑可以安装模拟器。
对软件的影响：
需要落实是否符合本报告所需要的软件环境，如没有视情况安装下载。
对开发的影响：
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
论文总结
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
为了支持该软件的开发，开发人员需在Windows XP以上的操作系统中安装：Microsoft office，rational系列工具，Microsoft project，VSS或者CVS，loadrunner，Axure RP;
为了建立较为完善的新闻内容，需要实时的收集学校的新闻（可从官网上查询）；
开发过程需要用户进行密切配合，明确需求。
三方面
影响分析

## Slide 26
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
论文总结
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
局限性
该软件只使用于浙江大学城市学院计算分院的学生使用，无法适用于不同分院的学生，更无法使用于整个计算分院的学生，针对此情况有必要与各个分院进行沟通，在在这个软件的基础上进行优化与创新来适应更多的分院。

## Slide 27
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
论文总结
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工
社会因素方面可能性
法律方面的可行性
合同责任：无
侵犯专利权：无
侵犯版权：无
使用方面的可行性
从使用人员来看：满足要求
从管理人员来看：满足要求

## Slide 28
成员分工

## Slide 29
Chart: 
| 奕吉 | 靳泽旭 | 陈颜蓝
代码 | 40 | 40 | 20
其实所有都是要合作完成，这上面所表现的更多是负责人的形象
小组报告：
陈妍蓝
会议记录：
陈妍蓝
PPT：
奕吉、靳泽旭、陈妍蓝
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
论文总结
灵感来源
项目说明
项目计划
功能介绍
可行分析
成员分工

## Slide 30
参考资料
《软件工程导论（第6版）》张海藩 牟永敏 编著
清华大学出版社 出版
学堂在线 软件工程（自主模式）清华大学刘强副教授授课

## Slide 31
THANKS
小组
G17